1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 6회차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2024.01.24 | **시간** | 9:30 – 9:40  14:10 - 14:15 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 강다솜, 김동일, 김태영, 김담향, 조가영, 조정아 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 정기 회의 | * 오전   + 메인페이지 완성   + 페이지 별 리액트 연동하기   + 모델 향상시키기 및 테스트 하늘 사진 찾기   + PPT 자료 찾기     - 개요     - 태양광 방해요소 * 오후   + CSS 작성   + PPT 작성     - 내용 구상, 초안     - Web 구동하면서 스크린샷 찍기   + Web Test   + 프로그램 목록 작성   + Git 브랜치 merge | 발표순서 3번째  시연위주 발표 |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | 메인페이지 | 메인 페이지 완성 | 김동일 | 24.01.24  14:00 | ○ |
| 조가영 |
| 조정아 |
| 2 | 모델 | 모델 향상 시키기 | 강다솜 | 24.01.24  11:00 | ○ |
| 김담향 |
| 3 | 자료 수집 | 모델 테스트 하늘 사진 찾기 | 강다솜 | 24.01.24  14:00 | ○ |
| 김담향 |
| PPT 자료 찾기 | 김태영 | 24.01.24  14:00 | ○ |
| 4 | Web | 페이지 별 리액트 연동 | 조정아 | 24.01.24 | ○ |
| 5 | Front | 연동한 Web CSS 완성 | 김동일 | 24.01.24 | △ |