1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의명** | 7회차 회의 | | |
| **회의 일시** | 2024.01.25 | **시간** | 9:20 – 9:35 |
| **회의 장소** | 강의실 | **작성자** | 강다솜 |
| **회의 참석자** | 강다솜, 김동일, 김태영, 김담향, 조가영, 조정아 | | |

1. **주요 논의내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **설명회 내용** | **상세 내용** | **비고** |
| 1 | 정기 회의 | * 오전   + 11시 까지     - CSS 기본 완성     - PPT 초안 완성     - model code 완성본 – 주석달기   + 12시 까지 조원끼리 완성본 보면서 수정할 거리 말하기   + 점심 전까지 전체적인 수정 완료 후 깃에 올리기   + 깃 브랜치 전부 병합하기 * 오후   + 프로그램 시연 (2시간 예정)     - 시연하면서 프로그램 설명서 동시 작성     - 요구사항 정의서와 비교하기     - 시연은 각자 맡은 부분 본인이 진행하여 코드 설명하기   + 시연 후 프로그램 목록 작성   + PPT 완성 | 발표순서 3번째  시연위주 발표 |

1. **Action Item**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | | **상세 내용** | **담당자** | **Due Date** | **완료 여부** |
| 1 | Front | CSS 완성시키기 | 김동일 | 24.01.25  14:00 | ○ |
| 조가영 |
| 조정아 |
| 2 | 검증 | * 프로그램 시연   + 각자 맡은 부분 시연 및 코드 설명 | 팀원 | 24.01.25 | ○ |
| 3 | 서류 | PPT 작성 | 강다솜 | 24.01.25 | ○ |
| 프로그램 목록 | ○ |
| 프로그램 사용 설명서 | 팀원 | ○ |
| 4 | code | code에 주석 달기 | 팀원 | 24.01.25  14:00 | ○ |
| 5 | Git | 모든 브랜치 병합 | 팀원 | 24.01.25  14:00 | ○ |